}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gabriel Artigas Ramos Jesus Oyarzun |
| --- | --- |
| Rut | 21084550-k 21402771-2 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Stock Flow |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Programación Web, Gestión de Bases de Datos, Arquitectura de Sistemas, Seguridad en Sistemas Computacionales y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar aplicaciones web mediante lenguajes de programación y frameworks orientados a la industria. Modelar, implementar y administrar bases de datos relacionales, garantizando la integridad, normalización y seguridad de la información. Aplicar principios de arquitectura e ingeniería de software para el diseño de sistemas mantenibles y escalables. Implementar mecanismos de seguridad en sistemas computacionales (autenticación, autorización y protección de datos). Gestionar un proyecto informático aplicando metodologías de planificación, control y aseguramiento de la calidad del software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que gestionan inventario físico habitualmente no cuentan con un sistema informático dedicado para esta tarea, y recurren a métodos manuales o herramientas desconectadas entre sí, como planillas de cálculo o cuadernos físicos. Esta carencia genera descuadres entre el stock físico y el registrado, pérdida de ventas por quiebres de stock detectados tarde, falta de trazabilidad sobre los movimientos de inventario, riesgo de comprometer ventas sin stock real disponible, y ausencia de una visión consolidada del estado del negocio. Este problema es relevante para el campo laboral de la Ingenieria en Informatica porque representa un caso real y frecuente de digitalización de procesos de negocio en el segmento de PyMEs, sector que concentra la mayor parte del tejido empresarial y que, por restricciones de presupuesto y de personal técnico, suele quedar fuera del alcance de los sistemas ERP tradicionales, orientados a empresas de mayor tamaño. El proyecto se sitúa en el contexto de una PyME que comercializa productos físicos (comercio o distribución), y su resolución representa un aporte simulado directo a la eficiencia operativa y a la toma de decisiones de este tipo de organización. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el diseño e implementación de Stock Flow, un sistema web de gestión de inventario que permite a una PyME administrar productos, stock y ventas de forma centralizada, bajo un enfoque multiempresa con aislamiento lógico de datos mediante un identificador de empresa vinculado a cada usuario. El sistema contempla autenticacion y autorizacion de usuarios, configuración de una empresa por usuario, gestión de productos y categorías, control de stock con trazabilidad de movimientos y transacciones atómicas para evitar condiciones de carrera entre ventas simultaneas, carga masiva de productos mediante archivos CSV/Excel, alertas de stock bajo, y un dashboard con indicadores clave del negocio. El desarrollo se aborda de forma incremental, en fases sucesivas, utilizando Python con el framework Flask, base de datos MySQL, y HTML/CSS/JavaScript en el frontend. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, integrando competencias trabajadas a lo largo de la malla curricular: Programación Web y Desarrollo de Software para la construcción del sistema, Base de Datos y Modelamiento de Datos para el diseño del modelo relacional, Arquitectura de Sistemas e Ingeniería de Software para la organización del código en capas, Seguridad en Sistemas Computacionales para la protección de la información de los usuarios y de cada empresa, y Gestion de Proyectos Informaticos para la planificacion y ejecucion del trabajo en equipo. Estas competencias son necesarias porque el problema abordado no se resuelve solo con programación aislada: requiere modelar correctamente los datos, asegurar la información, planificar el desarrollo por etapas y validar la calidad del resultado mediante pruebas. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se orientan al desarrollo de software y la gestión de bases de datos aplicados a la resolución de problemas reales de negocio. Este Proyecto APT permite profundizar en el desarrollo de aplicaciones web completas (backend, base de datos y frontend), así como en buenas prácticas de seguridad, concurrencia y arquitectura de software, contribuyendo a nuestra formación como desarrolladores orientados a soluciones para pequeñas y medianas empresas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible dentro de la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título, considerando que el equipo ya cuenta con un avance funcional del sistema (autenticación, gestión de empresa, productos, inventario, ventas, dashboard, seguridad y pruebas automatizadas), desarrollado de forma incremental por fases. Los materiales requeridos son un equipo con conexión a internet, un motor de base de datos MySQL, un editor de código (VS Code) y herramientas de control de versiones (Git/GitHub), todos de acceso gratuito. Como factores externos que facilitan el desarrollo se cuenta con retroalimentación periódica del docente guía y con herramientas de apoyo para generación de código y documentación. Como factores que podrían dificultar el desarrollo se identifican la coordinación de tiempos entre los integrantes del equipo y la incorporación de nuevos requerimientos (transacciones atómicas y carga masiva de productos) sugeridos en la retroalimentación docente, los que se abordarán priorizando su implementación en las primeras semanas de la Fase 2 del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar Stock Flow, un sistema web de gestión de inventario que permita a una PyME administrar productos, stock y ventas de forma centralizada, segura y trazable, mediante una arquitectura en capas desarrollada en Python (Flask) con base de datos MySQL. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar un modelo de datos relacional que permita el aislamiento lógico de la información entre distintas empresas mediante una columna identificadora (empresa id) vinculada al usuario. Implementar un módulo de autenticación y autorización seguro, con contraseñas hasheadas y protección de rutas privadas. Desarrollar un módulo de gestión de productos y categorías con operaciones CRUD, búsqueda y filtros. Implementar un módulo de control de stock con historial de movimientos y alertas automáticas de stock bajo. Desarrollar un módulo de ventas que valide el stock disponible mediante transacciones atómicas a nivel de base de datos, evitando condiciones de carrera al registrar ventas simultáneas sobre un mismo producto. Incorporar un módulo de carga masiva de productos e inventario inicial mediante archivos CSV/Excel, para facilitar la adopción del sistema por parte de la PyME. Construir un dashboard con indicadores clave del negocio y visualización gráfica de la evolución de ventas. Aplicar pruebas automatizadas y una revisión de seguridad al sistema completo antes de su entrega final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrolla utilizando el marco de trabajo ágil Scrum, organizando el desarrollo en Sprints de 2 semanas de duración, cada uno con un objetivo concreto y un incremento de software funcional al finalizar. Roles del equipo: Gabriel Artigas y Jesus Oyarzun conforman el Development Team, encargado de diseñar, implementar y probar cada incremento. El rol de Scrum Master (coordinación del equipo, seguimiento del avance y remoción de impedimentos) se rota entre ambos integrantes según el Sprint. El docente guia cumple un rol similar al de Product Owner, validando prioridades y entregando retroalimentación sobre el producto . Product Backlog: el conjunto de funcionalidades del sistema se organiza como historias de usuario priorizadas (ej: "Como dueño de una PyME, quiero registrar una venta para que el stock se descuente automáticamente, de forma que mi inventario siempre esté actualizado"). Ceremonias: al inicio de cada Sprint se realiza una Sprint Planning breve para definir el objetivo y las tareas del periodo. Durante el Sprint, el equipo se coordina mediante estancias cortas de seguimiento (equivalentes a un Daily Scrum simplificado, dado el tamaño del equipo). Al cierre de cada Sprint se realiza una Sprint Review, mostrando el incremento funcional logrado, y una breve Sprint Retrospective para identificar mejoras al proceso de trabajo. Adaptabilidad: a diferencia de una planificación cerrada, el Product Backlog y la prioridad de las tareas pueden ajustarse entre Sprints según la retroalimentación recibida del docente guía o los hallazgos técnicos del equipo, manteniendo la fecha de cierre general del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de analisis, diseno y modelo de base de datos | Documento que contiene la definición del problema, objetivos, arquitectura del sistema, modelo entidad-relación y script SQL del modelo físico de la base de datos. | Permite validar que el diseño del sistema es coherente antes de iniciar la implementación completa. |
| Avance | Prototipo funcional (autenticación, empresa, productos e inventario) | Sistema web funcional que permite crear una cuenta, configurar una empresa, gestionar productos y registrar movimientos de stock. | Evidencia el avance real de la implementación y permite recibir retroalimentación temprana del docente guia. |
| Final | Sistema web completo Stock Flow | Aplicación web funcional con todos los módulos: autenticación, empresa, productos, inventario con transacciones atómicas, ventas, carga masiva de productos y dashboard. | Es el entregable principal del proyecto y demuestra el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Manual técnico, manual de usuario y suite de pruebas | Documentación que describe la arquitectura, el modelo de datos y el uso del sistema, junto con un conjunto de pruebas automatizadas (pytest) que validan las reglas de negocio críticas. | Respalda la calidad, mantenibilidad y trazabilidad del desarrollo realizado, y sirve de base para la defensa del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño y Gestión de Requisitos | Análisis y definición del proyecto | Definir el problema, los objetivos, el alcance y los requisitos del sistema. | Documento de análisis, reuniones de equipo | 2 semanas | Gabriel Artigas y Jesus Oyarzun | Base para el resto de las fases del proyecto. |
| Modelamiento de Datos / Base de Datos | Diseño de arquitectura y base de datos | Diseñar la arquitectura en capas del sistema y el modelo entidad-relación, incluyendo el campo empresa id para el aislamiento lógico multiempresa. | MySQL Workbench, script SQL | 2 semanas | Gabriel Artigas y Jesus Oyarzun | Incorpora el ajuste sugerido por el docente sobre aislamiento lógico. |
| Programación / Desarrollo de Software | Configuración del proyecto y autenticación | Configurar el entorno Flask y desarrollar el registro, login y protección de rutas. | Python, Flask, VS Code | 2 semanas | Gabriel Artigas | - |
| Programación Web | Módulo de empresa y productos | Implementar la configuración de empresa y el CRUD de productos y categorias. | Flask, MySQL | 2 semanas | Jesus Oyarzun | - |
| Programación de Base de Datos | Modulo de inventario y transacciones atómicas | Implementar entrada de stock, historial de movimientos, y bloqueo de fila (SELECT FOR UPDATE) para evitar condiciones de carrera en ventas concurrentes. | SQLAlchemy, MySQL (motor InnoDB) | 2 semanas | Gabriel Artigas y Jesus Oyarzun | Responde directamente al feedback del docente sobre transacciones ACID. |
| Ingenieria de Software | Modulo de ventas y dashboard | Implementar el registro de ventas con validación de stock disponible y el panel de indicadores del negocio. | Flask, Chart.js | 2 semanas | Gabriel Artigas y Jesus Oyarzun | - |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Modulo de carga masiva de productos (CSV/Excel) | Implementar una plantilla descargable, la carga de archivo, validación fila a fila, y un resumen de resultados de la carga. | Librerías de manejo de archivos (openpyxl / csv) | 2 semanas | Gabriel Artigas y Jesus Oyarzun | Responde al feedback docente sobre facilitar la adopción por la PyME. |
| Diseño de Prototipos / Arquitectura de Sistemas | Diseño de interfaz (UX/UI) y seguridad | Aplicar un diseño visual profesional y revisar la seguridad del sistema (CSRF, sesiones, aislamiento de datos entre empresas). | Bootstrap, CSS | 2 semanas | Jesus Oyarzun | - |
| Calidad de Software | Pruebas, documentación y cierre | Ejecutar pruebas automatizadas, elaborar el manual técnico y de usuario, y preparar la defensa del proyecto. | pytest, Word | 2 semanas | Gabriel Artigas y Jesus Oyarzun | - |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Analisis y definición del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y base de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del proyecto y autenticación |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulo de empresa y productos |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulo de inventario y transacciones atómicas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulo de ventas y dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de carga masiva (CSV/Excel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz (UX/UI) y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas, documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.